## Slide 1: Scrum Introduction 2017
Romain Jouin
Romain.jouin@memorandum.pro 06 52 86 87 30
Notes: Afc : analyse factorielle de correspondance

## Slide 2: Exercice : créer une épopée, et des user story
Sur votre projet actuel d’entreprise : Ecrire une épopée et deux users story
Uploadez sur le github avec vos noms dans le nom du fichier
Puis on débriefera les ppt

## Slide 3: Exercice : créer une épopée, et des user story
Thème 2
Thème 1
User Story 1
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »
Epopée
Définition globale du projet
Fonctionnalités
Sur plusieurs sprints
User Story 2
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »
User Story 3
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »
User Story 5
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »
User Story 6
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »
User Story 7
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »
User Story 8
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »
User Story 4
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »

## Slide 4: Exercice : créer une épopée, et des user story
User Story
Titre
« En tant que type d’utilisateur
je veux faire quelquechose
afin de bénéfice »
Independent
Negociable
Discutées par la Scrum team
Valuable
Valeur business définie
Small
Effectuée en un sprint
Testable
Décider du « done »
Estimable
Par l’équipe de dev
Type d’utilisateur
Vs Persona
Comment créer des tests ?
Test « positif » : cas normal, qui est attendu
Test « extrême » : type de donnée normal, avec des valeurs inatendues
Test « négatif » : mauvais type de données
Cahos monkey : événement aléatoire
Pour chaque cas :
      Un exemple
    Un output attendu

## Slide 5: Activités 1 : Grooming (1/2)
Epopé
Grooming
Sprint planning
Sprint
Execution
Review
Rétrospective
Fonctionnalités

## Slide 6: Activités 1 : Grooming (1/2)
DoD
Définition of done
Grooming
Sprint planning
Sprint
Execution
Review
Rétrospective

## Slide 7: Activités 1 : Grooming (1/2)
User Story
Titre :
« En tant que (type d’utilisateur ) :
je veux (faire quelquechose) :
afin de (bénéfice) :
Estimation de charge :
Conditions d’acceptation
Un exemple + Un output attendu
    (1) Test « positif » (2) Test « extrême » : (3) Test « négatif » : (4) Cahos monkey (5) autre
    Input
    Output attendu
Grooming
Sprint planning
Sprint
Execution
Review
Rétrospective
Tâches
description | responsable | Charge